Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto Student-Point, desarrollado por nuestro equipo, ha avanzado significativamente en sus tres fases principales. Hasta el momento, se han cumplido los siguientes objetivos específicos: Implementación de funcionalidades clave como el registro de usuarios, notificaciones de clases y eventos, recorrido virtual del campus, y foros académicos y de bienestar. Desarrollo de la plataforma utilizando Django para el backend y Ionic 7 para la versión móvil (PWA), asegurando compatibilidad multiplataforma. Aplicación de la metodología Scrum, trabajando en sprints iterativos que han permitido recibir retroalimentación constante y realizar mejoras continuas. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se ha ajustado el alcance de algunos objetivos para priorizar funcionalidades que respondan directamente a las necesidades detectadas en entrevistas con estudiantes y docentes. Por ejemplo, se adelantó la implementación del portafolio académico automático y se postergó la integración con servicios externos para una fase futura. |
| Metodología | No se han realizado ajustes significativos a la metodología Scrum, pero se ha reforzado el uso de Trello como herramienta de seguimiento y planificación semanal para mejorar la coordinación del equipo. |
| Evidencias de avance | Capturas de pantalla del recorrido virtual del campus. Interfaz funcional de los foros académicos. Sistema de notificaciones implementado con Firebase. Portafolio académico automático en funcionamiento. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Evaluación de calidad | Pruebas de seguridad y funcionalidad . | Herramientas de testing | 1semana | Todo el equipo | Retroalimentación de usuarios | En curso |  |
| Integración tecnológica | Sistema de notificaciones | Firebase | 1semana | Isaac Paz | Requiere pruebas de carga | Completado | Ajustes en lógica de envío |
| Gestión de proyectos | Planificación y seguimiento | Trello | Continuo | Todo el equipo | Facilitador clave | En curso |  |
| Comunicación digital | Creación de foros académicos | Django, Firebase | 1 semana | Pablo Avendaño | Coordinación con backend | En curso |  |
| UX/UI | Diseño de recorrido virtual | Figma, Ionic | 2 semanas | Darosh Luco | Requiere imágenes del campus | En curso |  |
| Desarrollo de software | Implementación de registro de usuarios | Django, Trello | 1 semana | Isaac Paz | Sin dificultades | En curso |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que han facilitado el desarrollo: Uso de herramientas colaborativas como Trello y Firebase. Metodología ágil que permite adaptarse rápidamente a cambios. Comunicación efectiva entre los miembros del equipo. Factores que han dificultado el desarrollo: Coordinación de tiempos entre los integrantes. Curva de aprendizaje en nuevas tecnologías como Ionic 7. Acciones tomadas: Reuniones semanales de planificación. División clara de tareas por módulo. Capacitación interna en tecnologías nuevas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ajustó la prioridad de la integración con servicios externos, postergándola para una fase futura. Se está valorando si cambiar firebase por postgresql por completo Se adelantó la implementación del portafolio académico automático por su alto valor para los usuarios. Justificación: Los ajustes se realizaron en base a la retroalimentación directa de estudiantes y docentes, priorizando funcionalidades que impactan directamente en la experiencia académica.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La optimización de la interfaz de usuario está retrasada debido a la carga de trabajo en otras funcionalidades. Estrategia: Se asignará un sprint exclusivo para UI/UX, con apoyo de herramientas como Figma y pruebas de usuario..

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.